ZPZ-271-16/2011								Zał. Nr 5 do SIWZ

UMOWA

Nr ……………………………………

Zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)  w dniu ……….…  2011r. pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15 zwanym w dalszej  części umowy PUP,  reprezentowanym przez :

Panią Grażynę Klamek – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy działającą
z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………...... …….. z siedzibą w …………………..……  przy ul. ……………………………….., NIP……………………., REGON ………………………… zwanym w dalszej części „ Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy (zamówienia) jest wykonanie robót remontowo- budowlanych, obejmujących remont części pierwszego i drugiego piętra w budynku  Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. K. Szymanowskiego 15 w Częstochowie.

- Zakres robót określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ofercie liczonym od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące i nie później niż do  dnia 30 listopada 2011 r.,  z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 3 ust.2 .

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół przekazania 
i objęcia terenu budowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania robót remontowo- budowlanych  lub możliwości wstrzymania ich wykonania na skutek stwierdzenia wad substancji budynku zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub konstrukcji, których nie dało się przewidzieć ze względu na brak dokumentacji technicznej nieruchomości.

§ 3

Ogólne warunki realizacji przedmiotu Umowy

- Wykonawca będzie prowadził roboty remontowo- budowlane od 700 do 2200 
na czynnym obiekcie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy , z zastrzeżeniem, 
że roboty o znacznym natężeniu hałasu lub zapyleniu będą prowadzone po godzinach pracy PUP.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania pracy Wykonawcy, ze względu
na hałas w przypadku zaburzeń toku pracy pracowników PUP. Przerwanie robót remontowo-budowlanych przez Zamawiającego nie powoduje wstrzymania biegu terminu określonego w § 2 ust. 1.

- Wykonawca zapewnia wykonanie prac z materiałów własnych oraz gwarantuje, 
że materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy są dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623). Materiały przewidziane do wybudowania zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela nadzoru autorskiego.

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za powierzenie wykonania tej części prac innym podmiotom. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego pracowników.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy umożliwiającym realizację umowy w sposób opisany w ofercie i w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Jakakolwiek niezgodność przedmiaru robót ze stanem rzeczywistym nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, a w szczególności:

- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

- wykonanie prac przygotowawczych zabezpieczających ciągi komunikacyjne oraz teren robót remontowo- budowlanych,

- współpraca z Zamawiającym i bieżące informowanie Zamawiającego o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy i o każdorazowej ich zmianie,

- zgłoszenie na piśmie, nie później niż na 2 dni poprzedzające rozpoczęcie robót remontowo- budowlanych umowy oraz marki i numeru rejestracyjnego pojazdów samochodowych, w celu uzyskania zgody do wejścia oraz wjazdu na teren siedziby Zamawiającego,

- Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także że będą one wyposażone
 w kaski, ubrania ochronne oraz niezbędne narzędzia i sprzęt.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP, posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe.

- przestrzeganie przepisów BHP z uwzględnieniem prac na wysokości oraz pożarowo niebezpiecznych, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,

- przestrzeganie obowiązujących na terenie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Częstochowie zasad ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego,

- sukcesywne zgłaszanie Zamawiającemu robót zanikających i ulegających zakryciu,

- zapewnienie, aby osoby, które będę uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy na terenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, posiadały umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory,

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia,

- zabezpieczenie kontenera na odpady demontażowe i gruz oraz ustawienie 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- bieżące usuwanie zabrudzeń spowodowanych przez Wykonawcę poza terenem robót,

- uporządkowanie placu budowy w terminie do 10 dnia od dnia zakończenia wszystkich prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej i w formie elektronicznej na płycie CD 
w programie, w którym została opracowana oraz w formacie PDF w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z odstępstwami od projektu budowlanego. Wyżej wymienione dokumenty będą załącznikiem do protokołu odbioru końcowego i będą stanowiły jego integralną część.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Udostępnienie Wykonawcy w niezbędnym zakresie do realizacji przedmiotu umowy: miejsca składowania materiałów i narzędzi oraz dostęp do wody i energii elektrycznej,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Dokonanie odbioru wykonanych prac zgodnie z § 6 niniejszej Umowy.

§ 6

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Strony ustalają, że odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony umowy protokołem odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W czynnościach odbioru uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1, winien potwierdzać wykonanie robót remontowo- budowlanych zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia oraz winien zawierać ustalenia i zalecenia poczynione 
w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

- nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

- ustali jednostronnie przez powołaną do tego komisję, protokolarnie stan przedmiotu odbioru, powiadamiając jednocześnie na piśmie Zamawiającego o terminie przeprowadzenia czynności odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie został zrealizowany zgodnie z umową z powodu niezakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 
a terminem  odbioru przedmiotu umowy będzie termin usunięcia wad określony w protokole.

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje:

a) prawo stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio 
do utraconej wartości użytkowej i technicznej, w przypadku gdy wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy,

albo

b) żądanie wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań 
w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót remontowo- budowlanych Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu lub gdy zastosowane materiały będą budziły wątpliwości, co do spełnienia wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo zażądania badań sprawdzających przez podmiot trzeci jakość wykonywanych prac 
i zastosowanych  materiałów na koszt Wykonawcy.

§ 7

Przedstawiciele Stron

- Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy, w tym 
do podpisania protokołu odbioru końcowego są:

- ………………………………,tel.……………. -Kierownik Budowy,

- ………………………………, tel…………………,

lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę.

2. Ze strony Zamawiającego, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

- ………………………………, tel……………………..

oraz do bieżących kontaktów związanych z realizacją przedmiotu umowy 
i do  podpisania protokołu odbioru końcowego są:

- ………………………………,  tel…………………………,

- ………………………………., tel…………………………,

lub inna osoba wskazana pisemnie przez Zamawiającego.

§ 8

Wynagrodzenie

- Maksymalna, łączna ryczałtowa cena przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty: materiałów, dostawy, transportu, ubezpieczenia, zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez Kierownika Budowy, dokonania odbiorów, gwarancji, opłat i podatków, wynosi: …………… zł brutto (słownie: ………………………….………………… złotych).

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru końcowego prac, podpisany przez Strony. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane. Zmniejszenie zakresu prac lub zmiana technologii wykonania robót budowlanych lub części robót budowlanych spowoduje obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 8 ust. 1 w oparciu o sporządzony kosztorys powykonawczy, zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu z fakturą VAT oświadczenia o braku podwykonawcy lub oświadczenia/eń podwykonawcy/ów, 
że Wykonawca dokonał zapłaty za wszelkie prace wykonane przez podwykonawcę/ów w ramach niniejszej umowy na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru końcowego.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z wykonywaniem działalności gospodarczej i na dowód tego przedkłada aktualną polisę ubezpieczeniową, obejmującą ważność na czas nie krótszy niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

§10

Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres:

- trzech lat  na wykonane roboty budowlane, montażowe i instalacyjne,

- na dostarczone urządzenia i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta.

- Okres gwarancji oraz rękojmi liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenie na adres email ………………@..................... Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 24 godzin otrzymania ww. zgłoszenia przesyłając potwierdzenie na adres: kacz@praca.gov.pl.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1, do czasu reakcji w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunięcia wad lub usterek najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego. Przez czas reakcji rozumie się przybycie przedstawiciela Wykonawcy, zdiagnozowanie wad lub usterek oraz zabezpieczenia uszkodzonych elementów przed zwiększeniem rozmiaru szkody.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających 
z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- Ochronę z tytułu rękojmi za wady określone w dziale II tytułu XI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego  wynosi  trzy lata od podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu reklamacyjnego z tytułu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7.

§11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, w wysokości 1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu wskazanego w  § 2 ust.1;

- Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości  1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego zgodnie z § 2 ust.1 i § 10 ust. 5 umowy;

- W przypadku niedotrzymania terminów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 16, 
w wysokości  0,5 % kwoty brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz gdy opóźnienie w wykonywaniu umowy przekracza 10 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne.

§12

Rozwiązanie Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia, gdy Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji prac, złożonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 3 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku, według stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy, usunie z terenu Zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone lub wniesione prze Wykonawcę.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dostosuje się do wymagań wykonania obowiązków określonych w ust. 3 to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia częściowego od umowy obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia z uwzględnieniem § 11 oraz dokonania zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia, zgodnie
z protokołem odbioru robót;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywania robót od dnia dokonania odbioru robót.

Zamawiający rozwiązując umowę z przyczyn określonych w ust. 1 ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych robót innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany Wykonawcy obciążają dotychczasowego Wykonawcę.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca złożył \ wniósł przed podpisaniem umowy, …………………………………(wpisać formę zabezpieczenia) na kwotę w wysokości 6% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady po wywiązaniu się przez Wykonawcę z obowiązków rękojmi w stosunku
do przedmiotu zamówienia.

3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy.

§14

Przewidywane możliwości dokonania istotnych zmian w umowie i warunki wprowadzania tych zmian

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy:

1) zmiana osób wyznaczonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.

2) zmiana technologii wykonania robót budowlanych lub części robót budowlanych wynikające z wad substancji budynku, których nie dało się wcześniej przewidzieć ze względu na brak dokumentacji nieruchomości lub błędy tej dokumentacji.

§15

Postanowienia końcowe

- Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku 
z wykonaniem niniejszej umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia …………………………………………….

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623).

- Strony obowiązuje klauzula poufności, Wykonawca zapewnia o bezwzględnym zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych o Zamawiającym, powziętych w toku wykonywanych prac przez okres pięciu lat od daty zawarcia umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory dotyczące wykonania umowy oraz wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający 									Wykonawca